AI 홍보콘텐츠 제작툴

기획서 및 GitHub 오픈소스 베이스 조사

작성일 2026-09-27  |  작성 로드(긍정하쌤) 전략 실행 파트너

가칭: 홍보공장 (PromoFactory)

목차

# 0. 핵심 판단 (결론 먼저)

- 결론 1. 처음부터 만들지 말고, 검증된 오픈소스 4개를 조립한다. 조사 결과 "카드뉴스·포스터·숏폼영상·SNS 발행"을 한 번에 다 해주는 단일 오픈소스는 없다. 대신 각 영역별로 수만 스타급의 강력한 엔진이 있다.

- 결론 2. 추천 베이스 스택 = HyperFrames(영상, Apache-2.0) + Satori/Playwright(카드뉴스 이미지) + Fabric.js(웹 편집기, MIT) + MoneyPrinterTurbo 파이프라인 구조 참고(MIT). 발행은 Postiz(AGPL)를 코드 병합 없이 별도 서비스로 연동.

- 결론 3. 핵심 설계 원칙: "모든 콘텐츠를 HTML 템플릿으로 만든다." HTML 한 벌로 이미지(PNG)·영상(MP4)·PDF를 모두 뽑을 수 있어 Claude 등 AI가 가장 잘 다루는 형식이며, 템플릿 추가 비용이 가장 낮다.

- 주의. Remotion(6만 스타)은 성능은 최고지만 3인 초과 영리법인은 유료 라이선스이고, "Remotion 파생 툴을 판매"하는 용도는 금지된다. 툴 자체를 외부 판매할 계획이면 HyperFrames가 안전하다.

- 첫 목표. 4주 MVP: "강의 정보 입력 → 카드뉴스 6장 + 15초 릴스 + 홍보카피 3종" 원클릭 생성.

# 1. 배경

로드는 AI 교육 강사·사업가로서 강의 모집, 기관 교육 홍보, 개인 브랜딩(릴스·카드뉴스)을 반복적으로 제작한다. 현재 Canva·CapCut·ChatGPT 등을 오가며 수작업으로 조립하는 구조로, 동일한 정보(강의명·일시·대상·혜택)를 매체마다 다시 입력하고 디자인한다.

2026년 들어 "HTML로 영상 만들기(HyperFrames)", "에이전트형 영상 제작(OpenMontage)", "AI 네이티브 디자인 편집기" 등 AI 에이전트 친화형 오픈소스가 폭발적으로 성장했다. 이제 소규모 사업자도 자체 홍보 자동화 툴을 저비용으로 구축할 수 있는 시점이다. [기준: 2026-09 / 확인 필요]

# 2. 필요성

| 현재 문제 | 영향 | 툴로 해결 |
| --- | --- | --- |
| 같은 정보를 매체별로 재입력 | 1건당 2~3시간 소요 [추정] | 정보 1회 입력 → 전 매체 자동 파생 |
| 디자인 일관성 부족 | 브랜드 인지도 저하 | 브랜드킷(색·폰트·로고) 고정 템플릿 |
| 영상 제작 진입장벽 | 릴스 발행 빈도 저조 | 텍스트→릴스 자동 생성(자막·TTS·BGM) |
| 외부 SaaS 구독비 누적 | 월 고정비 증가 | 오픈소스 셀프호스팅 + API 종량제 |
| 강사·기관별 맞춤 홍보물 요청 | 변형 작업 반복 | "변형 [기관]" 1클릭 재생성 |

# 3. 목표

## 3.1 제품 목표

- 원소스 멀티유즈: 강의·행사 정보 1회 입력으로 카드뉴스, 포스터, 릴스(9:16), 썸네일, 홍보카피를 한 번에 생성

- 편집 가능성: 생성 결과를 웹 편집기에서 드래그로 수정 후 재출력

- 브랜드 일관성: 로드의 긍정하쌤 브랜드를 기본값으로, 강사·기관별 브랜드 프리셋 저장

- 발행 자동화: 인스타그램·유튜브 쇼츠·블로그 예약 발행(2단계)

## 3.2 대상 사용자

| 구분 | 사용자 | 주 사용 콘텐츠 |
| --- | --- | --- |
| 1차 | 로드 본인(긍정하쌤) | 강의 모집 카드뉴스, 릴스, 유튜브 썸네일 |
| 2차 | 소속·협력 강사 | 강사 프로필 카드, 강의 소개 포스터 |
| 3차(사업화) | 교육기관·소상공인·수강생 | 행사 홍보물, 상품 홍보 숏폼 — 강의 실습 도구로도 활용 |

# 4. GitHub 오픈소스 조사 결과

조사 방법: GitHub 저장소 검색(스타순), 각 저장소 LICENSE 파일 원문 확인. 스타 수는 2026-09-27 조회 기준. [기준: 2026-09 / 확인 필요 — 라이선스는 도입 직전 재확인]

## 4.1 영상 생성 엔진

| 저장소 | 스타 | 라이선스 | 특징 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| heygen-com/hyperframes | 53.5k | Apache-2.0 | HTML/CSS/GSAP로 영상 렌더링. "에이전트용" 설계, MCP 지원 | ★ 핵심 채택 |
| remotion-dev/remotion | 60.7k | Remotion 자체 라이선스 | React로 영상 제작. 생태계 최강 | △ 3인 초과 기업 유료, 파생툴 판매 금지 |
| harry0703/MoneyPrinterTurbo | 126k | MIT | 주제→대본→소재→TTS→자막→영상 원클릭 | ★ 파이프라인 구조 참고 |
| calesthio/OpenMontage | 61.5k | AGPL-3.0 | 12개 영상 파이프라인, 700+ 에이전트 스킬 | ○ 아이디어 참고(코드 병합 주의) |
| linyqh/NarratoAI | 11.2k | MIT | AI 해설 + 자동 편집 | ○ 강의영상 하이라이트용 |
| Anil-matcha/AI-Youtube-Shorts-Generator | 5.2k | [확인 필요] | 긴 영상→쇼츠 자동 추출(Whisper+LLM) | ○ 강의녹화→릴스 기능 |
| mifi/editly | 5.5k | MIT | JSON 선언형 영상 편집(FFmpeg) | ○ 경량 대안 |

## 4.2 이미지·카드뉴스·편집기

| 저장소 | 스타 | 라이선스 | 특징 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fabricjs/fabric.js | 31.5k | MIT | 캔버스 편집 라이브러리. Canva형 편집기 표준 | ★ 편집기 채택 |
| konvajs/konva | 14.8k | MIT | React 친화 캔버스 프레임워크 | ○ Fabric 대안 |
| ikuaitu/vue-fabric-editor | 8.0k | MIT | Fabric 기반 완성형 포스터 편집기(템플릿·폰트) | ★ 편집기 UI 출발점 |
| vercel/satori | 14.0k | MPL-2.0 | HTML/CSS(JSX)→SVG/PNG 초고속 변환 | ★ 카드뉴스 대량 렌더 |
| nexu-io/html-anything | 9.0k | Apache-2.0 | AI 에이전트가 HTML로 포스터·카드·덱 생성, PNG 출력 | ★ 템플릿 구조 참고 |
| presenton/presenton | 10.8k | Apache-2.0 | AI 프레젠테이션 생성기(Gamma 대안) | ○ 강의 소개 덱 |
| open-pencil/open-pencil | 8.6k | [확인 필요] | AI 네이티브 Figma 대안 | △ 관찰 |

## 4.3 발행·배포

| 저장소 | 스타 | 라이선스 | 특징 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gitroomhq/postiz-app | 36.4k | AGPL-3.0 | 에이전트형 SNS 예약 발행, 다수 플랫폼 | ★ 별도 서비스로 연동(API) |
| brightbeanxyz/brightbean-studio | 2.4k | AGPL | Django 기반 SNS 관리 | ○ 대안 |
| ZJU-REAL/Easel | 1.7k | [확인 필요] | 트렌드 발굴→제작→발행→성과학습 에이전트 | ○ 성과분석 아이디어 |

범례: ★ 채택  ○ 부분 참고  △ 보류

# 5. 추천 베이스 조합과 근거

| 영역 | 채택 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 영상(릴스·쇼츠) | HyperFrames | Apache-2.0로 상업 판매 자유. HTML 기반이라 카드뉴스 템플릿을 그대로 애니메이션화 가능 |
| 카드뉴스·포스터 렌더 | Satori(빠른 대량) + Playwright 스크린샷(복잡 레이아웃) | Satori는 ms 단위 렌더, CSS 제약 시 Chromium으로 폴백 |
| 웹 편집기 | Fabric.js (+ vue-fabric-editor UI 참고) | MIT, 레퍼런스 최다. 생성물 미세수정 담당 |
| 자동화 파이프라인 | MoneyPrinterTurbo 구조 이식 | 주제→대본→TTS→자막→합성 흐름이 검증됨(12.6만 스타) |
| AI 두뇌 | Claude API (카피·구성·HTML 생성) | 한국어 카피 품질, HTML 생성력 |
| 발행 | Postiz 셀프호스팅 + API 연동 | AGPL이므로 코드 병합 없이 네트워크 연동만 |

대안 비교 — Remotion vs HyperFrames: 성능·생태계는 Remotion이 우위이나, 로드 사업체가 4인 이상이 되거나 툴을 판매하는 순간 라이선스 비용·제약이 발생한다. 초기부터 HyperFrames로 가면 이 리스크가 0이다. 선택 기준: "툴 자체를 외부에 팔 계획이 있는가" → 있으면 HyperFrames.

# 6. 기능 명세

| 단계 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MVP | 홍보 브리프 입력 | 강의명·일시·장소·대상·혜택·신청링크·강사사진 폼 1장 |
| MVP | AI 카피 생성 | 헤드라인/본문/CTA 3안 + 해시태그 (Claude) |
| MVP | 카드뉴스 자동생성 | 1080×1350 6장 세트, 템플릿 5종, PNG 일괄 다운로드 |
| MVP | 릴스 자동생성 | 카드뉴스를 모션화한 15~30초 9:16 MP4 + 자막 + BGM |
| MVP | 브랜드킷 | 색상·폰트(Pretendard 등)·로고 저장, 전 템플릿 자동 적용 |
| v2 | 웹 편집기 | 생성물 텍스트·이미지 드래그 수정 (Fabric.js) |
| v2 | TTS 내레이션 | 한국어 음성 대본 낭독 (Edge-TTS/ElevenLabs) |
| v2 | 강의영상→쇼츠 | 녹화본에서 하이라이트 자동 추출(Whisper) |
| v2 | 변형 생성 | 기관·대상별 버전 1클릭 재생성 |
| v3 | SNS 예약발행 | Postiz 연동: 인스타·유튜브·블로그 |
| v3 | 성과 대시보드 | 게시물별 반응 수집 → 잘 된 템플릿 추천 |

# 7. 시스템 구조

## 7.1 기술 스택

| 계층 | 기술 |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | Next.js + React + Tailwind, Fabric.js(편집기) |
| 백엔드/API | Next.js API Routes (Node) — 렌더 작업 큐 |
| AI | Claude API (카피·구성 JSON·HTML 템플릿 채움) |
| 렌더링 | Satori(PNG), Playwright/Chromium(복잡 PNG·PDF), HyperFrames + FFmpeg(MP4) |
| 저장 | Supabase(Postgres + Storage) 또는 로컬 파일 |
| 배포 | Vercel(웹) + 렌더 워커는 Docker 서버(영상 렌더는 서버리스 시간제한 초과 가능) |

## 7.2 처리 흐름

① 브리프 입력(폼)

② Claude → 콘텐츠 구성 JSON 생성 (슬라이드별 제목·본문·이미지 지시)

③ 템플릿 엔진 → 브랜드킷 적용된 HTML 생성

④ 렌더 워커 → PNG(카드뉴스) / MP4(릴스) / PDF(포스터)

⑤ 편집기에서 수정 → 재렌더

⑥ 다운로드 또는 Postiz로 예약 발행

## 7.3 폴더 구조(안)

promo-factory/

├─ apps/web/            Next.js UI + 편집기

├─ packages/templates/  카드뉴스·포스터·릴스 HTML 템플릿

├─ packages/brand/      브랜드킷 스키마

├─ packages/ai/         Claude 프롬프트·JSON 스키마

├─ workers/render/      Satori·Playwright·HyperFrames 렌더러

└─ docs/                기획서·템플릿 가이드

# 8. 추진계획

| 기간 | 마일스톤 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 기술 검증(PoC) | HyperFrames로 15초 릴스 1개, Satori로 카드뉴스 1장 렌더 성공 |
| 2주차 | AI 파이프라인 | 브리프→구성 JSON→HTML 자동 채움, 템플릿 3종 |
| 3주차 | 웹 UI + 브랜드킷 | 입력 폼, 미리보기, 일괄 다운로드 |
| 4주차 | MVP 완성·실사용 | 로드 실제 강의 홍보 3건 제작 테스트, 피드백 반영 |
| 5~8주차 | v2 | 편집기, TTS, 강의영상→쇼츠, 변형 생성 |
| 9~12주차 | v3·사업화 검토 | Postiz 연동, 성과 대시보드, 강사·기관 대상 베타 |

# 9. 성과지표

| 지표 | 현재 [추정] | 목표(MVP 후 1개월) |
| --- | --- | --- |
| 홍보물 1세트 제작시간 | 2~3시간 | 15분 이내 |
| 주간 릴스 발행 수 | 0~1개 | 3개 이상 |
| 템플릿 수 | 0 | 10종 |
| 외부 디자인 SaaS 의존 | 상시 | 보조 용도로 축소 |
| 강의 실습 활용 | 없음 | "AI 홍보물 만들기" 차시 1개 개발 |

# 10. 리스크와 대응

| 리스크 | 대응 |
| --- | --- |
| 라이선스(AGPL·Remotion) | AGPL은 별도 프로세스로만 연동, Remotion 미채택. 도입 직전 LICENSE 재확인 |
| 영상 렌더 서버 비용·시간 | MVP는 로컬/저가 VPS 워커, 30초 이하 영상으로 제한 |
| 한글 폰트 렌더 깨짐 | Pretendard·나눔 등 OFL 폰트 번들, Satori에 폰트 명시 로드 |
| AI 카피 사실 오류 | 날짜·장소·가격은 AI가 아닌 입력값을 그대로 삽입(템플릿 변수) |
| 이미지 저작권 | 자체 사진·AI 생성·무료 라이선스 소재만 사용, 출처 메타데이터 저장 |
| 개인정보(강사 사진·연락처) | 프로젝트 단위 저장, 공개 발행 전 확인 단계 |

# 11. 기대효과

- 업무 효율: 홍보물 제작시간 90% 절감 [추정], 발행 빈도 증가로 모집률 향상

- 브랜드: 모든 채널에서 동일한 긍정하쌤 톤앤매너 유지

- 교육 사업: 툴 자체가 "AI로 홍보물 자동화하기" 강의 교보재 → 강의 상품 확장

- 수익화: 강사·기관·소상공인 대상 SaaS 또는 제작대행 상품화 가능 (Apache/MIT 베이스로 판매 제약 최소)

# 12. 다음 실행 체크리스트

□ 툴 외부 판매 여부 결정 (영상 엔진 선택에 영향)

□ 1순위 콘텐츠 확정: 카드뉴스 vs 릴스

□ 긍정하쌤 브랜드킷 자료(로고·색상·폰트) 준비

□ 실제 홍보할 강의 1건 브리프 준비(PoC 테스트용)

□ 1주차 PoC 착수 지시 → 이 저장소에 코드 작성